# Progress meeting minutes – DevOps – TIAO1

# Teamleden:

| Benny Clemmens | benny.clemmens@student.hogent.be | GitHub |
| --- | --- | --- |
| Jelle Van Holsbeeck | jelle.vanholsbeeck@student.hogent.be | GitHub |
| Lennert De Bruyne | lennert.debruyne@student.hogent.be | GitHub |
| Brahim Mahfoudhi | brahim.mahfoudhi@student.hogent.be | GitHub |
| https://github.com/HOGENT-RISE/ops-2425-tiao1 |  |  |

# Vooruitgang:

Notulen meeting

Het project is min of meer goed begonnen voor ons team, hoewel het niet altijd eenvoudig is om aan een project te werken in het afstandsonderwijs. In de afgelopen weken hebben we contact gelegd met het dev-team, waarbij we elkaar hebben leren kennen en diverse onderdelen van het project hebben besproken.

Tijdens de meeting werd ook besloten dat het ops-team op Trello zou werken, aangezien we met meer dan tien leden zijn. Jelle heeft dit snel kunnen opzetten, waardoor het makkelijker is om alles te plannen.

Intussen hebben we een voorlopig architectuurplan opgesteld die we in de komende week hopen te verfijnen na de eerste meeting met de klant.

Een tweede meeting werd vervolgens ingepland (op 17 oktober) uitsluitend voor het ops-team, waar de verschillende servers zijn besproken en of we VM’s bij de VIC gingen aanvragen, er werd tijdens de meeting ook beslist om een vragenlijst te maken voor het verduidelijken van de verwachtingen.

We hebben ons verder voorbereid door de demo-app op te zetten en de cursus infra-labs door genomen om afwachting van de devs.

# Uitgevoerde werkzaamheden:

Progress meeting minutes

Van Holsbeeck Jelle

- Opzetten van de GitHub-repositories op mijn lokale machine

- Opzetten van het Trello-bord en opvolging van het tijdregistratieaspect

- Demo-applicatie bouwen

- Vergadering met de analysebegeleider en kijken naar de klant voor de applicatie

- Doorbladeren van de verstrekte documentatie en documenteren van persoonlijke belangrijke inzichten

Clemmens Benny

- Lid worden en doorbladeren van de repositories

- Proberen van de demo-app (publiek op https://github.com/BennyClemmens/p3ops-demo-app-BennyClemmens)

- Beoordelen van de infra-labs cursus van 2324 en deze aanpassen aan 2425 op https://github.com/BennyClemmens/infra-labs-24-25-BennyClemmens

Mahfoudhi Brahim

- Lid worden van de repositories

- Uitvoeren en proberen de demo-app te automatiseren met playbooks van infra-labs op https://github.com/Brahim-Mahfoudhi/p3ops-demo-app

- Uitvoeren van de ci-cd lab van infra-labs op https://github.com/Brahim-Mahfoudhi/cicd-sample

De Bruyne Lennert

- Lid worden van de repositories/Trello

- Provisionele architectuur toegevoegd

- Beoordeeld ci/cd van infra-labs

- Gedeeltelijk de ci/cd lab van infra-labs uitgevoerd

Problemen & vragen voor de begeleider

- Momenteel geen

# Reflectie:

De afgelopen weken verliepen goed, hoewel er altijd ruimte is voor verbetering. De communicatie met de ontwikkelaars verloopt niet altijd eenvoudig; zoals eerder vermeld, is dit in het afstandsonderwijs soms een uitdaging. De communicatie binnen het team verloopt zeer goed, iedereen neemt initiatief wat bijdraagt aan het vertrouwen en de mogelijkheid om een sterke infrastructuur te creëren die de ontwikkelaars ondersteunt.